BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG NỀN TẢNG MARKETPLACE HỖ TRỢ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG, ỨNG DỤNG AI KIỂM DUYỆT NỘI DUNG

TÀI LIỆU PROJECTTESTPLAN

GVHD: ThS. PHẠM VĂN DƯỢC

Nhóm SVTH:

Nguyễn Trung Kiên           -      28211106199

Võ Văn Tín                        -     28219106216

Nguyễn Lương Thiện        -      28211153148

Trần Ninh Tình                  -      28211100419

Hoàng Văn Quyển             -      28211100955

Đà Nẵng, tháng 5 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | THỢ TỐT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây Dựng Nền Tảng Marketplace Hỗ Trợ Dịch Vụ Khách Hàng, Ứng Dụng Ai Kiểm Duyệt Nội Dung |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 17/03/2026 | Ngày kết thúc |  | 23/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Phạm Văn Dược Email: Phone: |  |  |  |
| Chủ sở hữu | Võ Văn Tín Email: vvtin04@gmail.com Tel: 08677188062 |  |  |  |
| Quản lý dự án | Nguyễn Trung Kiên |  | nguyentrungkien382004@gmail.com | 0796613105 |
| Thành viên trong đội | Võ Văn Tín |  | vvtin04@gmail.com | 08677188062 |
|  | Nguyễn Lương Thiện |  | luongthien64341@gmail.com | 0979498803 |
|  | Trần Ninh Tình |  | ninhtinh742004@gmail.com | 0869011365 |
|  | Hoàng Văn Quyển |  | hoangvanquyen2k4na@gmail.com | 0852946398 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây Dựng Nền Tảng Marketplace Hỗ Trợ Dịch Vụ Khách Hàng, Ứng Dụng Ai Kiểm Duyệt Nội Dung |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Test Plan Document |
| Người thực hiện | Nguyễn Trung Kiên |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nguyễn Trung Kiên | 22/05/2026 | Bản nháp |
| 1.1 | Nguyễn Trung Kiên | 23/05/2026 | Bản chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Phạm Văn Dược | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Võ Văn Tín | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Nguyễn Trung Kiên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Trần Ninh Tình | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Võ Văn Tín | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Lương Thiện | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Hoàng Văn Quyển | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	4

1.1.	Mục tiêu	4

1.2.	Phạm vi tài liệu	4

1.3.	Thuật ngữ tài liệu viết tắt	4

1.4.	Tài liệu tham khảo	4

1.5.	Các mức kiểm thử	4

2.	CHI TIẾT	4

2.1.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1	4

2.2.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2	5

2.3.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3	5

2.4.	Các chức năng không được kiểm thử	5

2.5.	Các tài liệu	5

2.6.	Lịch trình kiểm thử	6

2.6.1.	Sprint 1	6

2.6.2.	Sprint 2	7

2.6.3.	Sprint 3	8

3.	CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	9

4.	MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	10

4.1.	Phần cứng và phần mềm	10

4.2.	Các công cụ hỗ trợ	10

5.	VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	11

- GIỚI THIỆU

  - Mục tiêu

- Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1, 2 và 3. Tài liệu này cung cấp các thông tin sau:

Danh sách các chức năng thực tế của hệ thống Marketplace sẽ được kiểm thử.

Liệt kê các yêu cầu kỹ thuật cho việc vận hành kiểm thử.

Mô tả các phương pháp kiểm thử áp dụng cho từng tính năng.

Xác định nguồn lực nhân sự (Quyển, Kiên, Tín, Thiện, Tình) và kế hoạch tổng quan

  - Phạm vi tài liệu

- Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1, 2 và 3 của dự án: “Xây dựng hệ thống Marketplace tích hợp AI kiểm duyệt nội dung”.

- Xác định các đơn vị kiểm thử, cách tiếp cận và kiểm tra toàn diện hệ thống.

- Phạm vi bao gồm kiểm thử tất cả chức năng trong 3 Sprint, đảm bảo phù hợp với mô tả trong Product Backlog.

  - Thuật ngữ tài liệu viết tắt

| STT | Mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |

  - Tài liệu tham khảo

- Các tài liệu được sử dụng để xây dựng kế hoạch này bao gồm:

- Proposal dự án Marketplace.

- Product Backlog (Danh sách 22 tính năng).

- Project Plan (Lịch trình từ 17/03/2026 - 25/05/2026).

1.5. Các mức kiểm thử

- Functional Testing: Kiểm thử các chức năng người dùng.

- Integration Testing: Kiểm thử sự kết nối giữa các module (ví dụ: Chat và AI).

- System Testing: Kiểm thử toàn bộ hệ thống trên môi trường web.

- Acceptance Testing: Kiểm thử chấp nhận từ phía người dùng (Khách/Thợ).

- CHI TIẾT

2.1. Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1 (Tài khoản & Hồ sơ)

### Đăng ký tài khoản (Khách/Thợ).

### Đăng nhập hệ thống.

### Quản lý mật khẩu & Bảo mật.

### Quản lý hồ sơ cá nhân (Thông tin liên hệ, địa chỉ).

### Quản lý Portfolio cho Thợ (Hồ sơ năng lực).

2.2. Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2 (Kết nối & Giao tiếp)

### Tìm kiếm & khám phá dịch vụ.

### Xem hồ sơ thợ & Dịch vụ yêu thích.

### Đăng bài yêu cầu dịch vụ (AI kiểm duyệt nội dung).

### Quản lý chào giá & Báo giá nhận được.

### Gửi & xử lý yêu cầu thuê thợ trực tiếp.

### Thiết lập kết nối & tạo Chat.

### Trao đổi tin nhắn & gửi file (AI kiểm duyệt hội thoại).

2.3. Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3 (Vận hành & Quản trị)

### Chấp nhận/Từ chối chào giá.

### Quản lý đơn dịch vụ (Theo dõi tiến độ).

### Thanh toán dịch vụ (Hệ thống giữ tiền trung gian).

### Xác nhận hoàn thành & xử lý hoàn tiền.

### Đánh giá & phản hồi dịch vụ (AI phân tích cảm xúc).

### Quản lý khiếu nại & tranh chấp.

### Quản trị người dùng & nội dung vi phạm.

### Quản lý hệ thống & Danh mục ngành nghề.

2.4. Các chức năng không được kiểm thử

### Tất cả 22 chức năng liệt kê trong Sprint 1, 2 và 3 đều được thực hiện kiểm thử đầy đủ để đảm bảo chất lượng hệ thống Marketplace.

2.5. Các tài liệu bàn giao

### Test Plan Document (Tài liệu kế hoạch kiểm thử).

### Test Case Document (Tài liệu kịch bản kiểm thử chi tiết cho 22 tính năng).

    - Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 17/03/2026 | 07/04/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 1 | 17/03/2026 | 17/03/2026 | 4 | Quyển, Kiên |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 20/03/2026 | 21/03/2026 | 10 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Đăng ký tài khoản | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 1 | Kiên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Đăng nhập | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 1 | Tín |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý mật khẩu | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 2 | Thiện |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý hồ sơ cá nhân | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 1 | Tình |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý portfolio | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 1 | Quyển |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Phân quyền Khách/Thợ | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 1 | Kiên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Bảo mật thông tin | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 1 | Tín |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Khôi phục quyền truy cập | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 2 | Tình |
| 1.3 | Testing | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 8 |  |
|  | Kiểm tra Đăng ký tài khoản | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Kiểm tra Đăng nhập | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Tín |
|  | Kiểm tra Quản lý hồ sơ cá nhân | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Thiện |
|  | Kiểm Quản lý portfolio | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Quyển |
|  | Kiểm tra đổi mật khẩu | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Tình |
|  | Kiểm tra khôi phục mật khẩu | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Kiểm tra phân quyền tài khoản | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Tín |
|  | Kiểm tra bảo mật truy cập | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Tình |
| 1.4 | Re-testing | 05/04/2026 | 07/04/2026 | 14 |  |
|  | Kiểm tra lại Đăng ký tài khoản | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Kiểm tra lại Đăng nhập | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | Tín |
|  | Kiểm tra Quản lý hồ sơ cá nhân | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Tình |
|  | Kiểm tra lại mật khẩu & bảo mật | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Thiện |
|  | Kiểm tra lại Quản lý portfolio | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Tình |
|  | Kiểm tra lại Phân quyền tài khoản | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 2 | Quyển |
|  | Kiểm tra lại khôi phục mật khẩu | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 2 | Kiên |
|  | Kiểm tra lại bảo mật dữ liệu | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 2 | Quyển |

    - Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 2 | 08/04/2026 | 29/04/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 2 | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 4 | Tình |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 11/04/2026 | 13/04/2026 | 9 |  |
|  | Thiết kế test Tìm kiếm & khám phá dịch vụ | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Thiết kế test Xem hồ sơ thợ | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Tình |
|  | Thiết kế test Quản lý dịch vụ yêu thích | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Quyển |
|  | Thiết kế test Đăng bài yêu cầu (AI kiểm duyệt) | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Tín |
|  | Thiết kế test Quản lý chào giá | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Thiện |
|  | Thiết kế test Xem danh sách báo giá nhận được | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Tình |
|  | Thiết kế test Gửi & xử lý yêu cầu thuê riêng | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Quyển |
|  | Thiết kế test Thiết lập kết nối & tạo chat | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Tín |
|  | Thiết kế test Trao đổi tin nhắn (AI hội thoại) | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Quyển |
| 1.3 | Testing | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 9 |  |
|  | Kiểm tra Tìm kiếm thợ | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Kiểm tra Xem hồ sơ thợ | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Tín |
|  | Kiểm tra Lưu thợ yêu thích | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Kiểm tra Đăng bài yêu cầu (AI) | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Tình |
|  | Kiểm tra Gửi chào giá | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Quyển |
|  | Kiểm tra Danh sách báo giá | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Tín |
|  | Kiểm tra Chat thời gian thực | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Tín |
|  | Kiểm tra AI kiểm duyệt nội dung chat | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Tình |
|  | Kiểm tra Gửi file qua Chat | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Quyển |
| 1.4 | Re-testing | 27/04/2026 | 29/04/2026 | 14 |  |
|  | Kiểm tra lại Tìm kiếm dịch vụ | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | Tín |
|  | Kiểm tra lại Đăng bài yêu cầu | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 2 | Tình |
|  | Kiểm tra lại Gửi chào giá | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 2 | Kiên |
|  | Kiểm tra lại Chat & AI hội thoại | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 2 | Quyển |
|  | Kiểm tra lại Gửi file đính kèm | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 2 | Quyển |
|  | Kiểm tra lại Xem danh sách thợ | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Kiểm tra lại Gửi yêu cầu riêng | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Tín |
|  | Kiểm tra lại Kết nối Chat | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 1 | Tình |
|  | Kiểm tra lại Xem báo giá | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 1 | Tín |

    - Sprint 3

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 3 | 30/04/2026 | 25/05/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 3 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Tín |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 03/05/2026 | 05/05/2026 | 12 |  |
|  | Thiết kế test Chấp nhận/Từ chối chào giá | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 1 | Kiên |
|  | Thiết kế test Quản lý đơn dịch vụ | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 1 | Thiện |
|  | Thiết kế test Thanh toán dịch vụ (Ví trung gian) | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 2 | Tình |
|  | Thiết kế test Xác nhận hoàn thành & Hoàn tiền | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 2 | Quyển |
|  | Thiết kế test Đánh giá (AI Sentiment) | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Tình |
|  | Thiết kế test Quản lý khiếu nại & Tranh chấp | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Tín |
|  | Thiết kế test Quản trị người dùng & Nội dung | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Tín |
|  | Thiết kế test Quản lý hệ thống & Danh mục | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Quyển |
|  | Thiết kế test Báo cáo thống kê Admin | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 1 | Kiên |
|  | Thiết kế test Phân tích dữ liệu cảm xúc AI | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 1 | Tín |
| 1.3 | Testing | 15/05/2026 | 16/05/2026 | 12 |  |
|  | Kiểm tra Chấp nhận chào giá | 15/05/2026 | 15/05/2026 | 1 | Kiên |
|  | Kiểm tra Thanh toán dịch vụ | 15/05/2026 | 15/05/2026 | 1 | Tín |
|  | Kiểm tra Quản lý đơn dịch vụ | 15/05/2026 | 15/05/2026 | 1 | Quyển |
|  | Kiểm tra AI phân tích cảm xúc đánh giá | 15/05/2026 | 15/05/2026 | 2 | Quyển |
|  | Kiểm tra Xác nhận hoàn thành | 16/05/2026 | 16/05/2026 | 2 | Tình |
|  | Kiểm tra Xử lý hoàn tiền | 16/05/2026 | 16/05/2026 | 1 | Tình |
|  | Kiểm tra Giải quyết tranh chấp | 16/05/2026 | 16/05/2026 | 1 | Tín |
|  | Kiểm tra Quản trị Admin (Band/Gắn cờ) | 16/05/2026 | 16/05/2026 | 1 | Tín |
|  | Kiểm tra Báo cáo thống kê | 16/05/2026 | 16/05/2026 | 1 | Kiên |
|  | Kiểm tra Cấu hình danh mục hệ thống | 16/05/2026 | 16/05/2026 | 1 | Kiên |
| 1.4 | Re-testing | 22/05/2026 | 25/05/2026 | 16 |  |
|  | Kiểm tra lại Luồng thanh toán | 22/05/2026 | 22/05/2026 | 2 | Tình |
|  | Kiểm tra lại Quản lý đơn hàng | 22/05/2026 | 22/05/2026 | 2 | Quyển |
|  | Kiểm tra lại Giải quyết khiếu nại | 23/05/2026 | 23/05/2026 | 2 | Kiên |
|  | Kiểm tra lại AI phân tích đánh giá | 23/05/2026 | 23/05/2026 | 2 | Tín |
|  | Kiểm tra lại Báo cáo thống kê | 24/05/2026 | 24/05/2026 | 2 | Kiên |
|  | Kiểm tra lại Quản lý tài khoản vi phạm | 24/05/2026 | 24/05/2026 | 2 | Tình |
|  | Kiểm tra lại Cấu hình AI Admin | 25/05/2026 | 25/05/2026 | 2 | Quyển |
|  | Kiểm tra lại luồng Xác nhận & Hoàn tiền | 25/05/2026 | 25/05/2026 | 2 | Tín |
|  | Kiểm tra lại Đơn dịch vụ tổng thể | 25/05/2026 | 25/05/2026 | 2 | Tín |
|  | Kiểm tra lại Toàn bộ hệ thống Admin | 25/05/2026 | 25/05/2026 | 2 | Kiên |

- CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

- Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Tất cả nền tảng về phần cứng, phần mềm phải được cài đặt đúng yêu cầu kỹ thuật trước ngày 17/03/2026.

- Tất cả các tài liệu cần thiết (Proposal, Product Backlog) phải có sẵn để kiểm thử viên vận hành và đánh giá.

- Các kịch bản kiểm thử (Test cases) cho từng Sprint phải được phê duyệt và đạt tiêu chuẩn.

- Đảm bảo thiết bị kiểm thử luôn có kết nối Internet ổn định.

- Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Thực hiện đầy đủ tất cả các bài kiểm thử đã được thiết kế trong 3 Sprint.

- Hệ thống không còn lỗi nghiêm trọng, chỉ còn lại những lỗi nhỏ có thể chấp nhận được.

- Đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra vào ngày 25/05/2026.

- MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

  - Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| Laptop | Intel pentium 4 trở lên, tối thiểu 2GB ram | Windows 10/11, XAMPP (PHP 8.x), các trình duyệt web |

  - Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Người thành lập | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | Microsoft Office / Google Docs | Microsoft / Google | 2016/2019/365 |
| Project Management | Microsoft Office / Trello | Microsoft | 2016 trở lên |
| Project Documented | Microsoft Office | Microsoft | 2016 trở lên |

- VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án | Hoàng Văn Quyển | - • Xác định ứng dụng, phân chia công việc. • Kiểm soát, theo dõi thành viên và định hướng hỗ trợ. • Đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn, phạm vi và chi phí. |
| Nhóm phát triển | Võ Văn TínNguyễn Lương Thiện | - • Thực hiện kế hoạch kiểm thử và hỗ trợ người dùng. • Phát triển kịch bản và thực hiện kiểm tra đơn vị. • Chịu trách nhiệm sửa lỗi phát sinh. |
| Đội QA/Tester | Nguyễn Trung KiênTrần Ninh Tình | - • Xác định, sắp xếp và thực hiện các trường hợp thử nghiệm. • Xây dựng kế hoạch và đánh giá hiệu quả kiểm thử. • Quản lý rủi ro liên quan đến quá trình kiểm soát chất lượng. |